|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | Утвержден постановлением администрации Юрлинского сельского поселения от 24.10.2018 г. №229 | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |
| **Муниципальный краткосрочный план реализации региональной**  **Программы капитального ремонта общего имущества**  **в многоквартирных домах, расположенных на территории**  **Юрлинского сельского поселения**  **на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | Таблица 1 к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2020 годы | | | | | |
| **Перечень многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |
| N п/п | Адрес МКД | | | | Год | | | | Материал стен | | Количество этажей | Количество подъездов | | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | | |
| ввода в эксплуатацию | | завершения последнего капитального ремонта | | всего | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | |
|
| м2 | м2 | | м2 | | чел. | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | |
| **Всего по МО:** | | | | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | **X** | | **11 465,4** | **10 481,0** | | **8 490,8** | | **723** | | | |
| **Итого на 2018 г.** | | | | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | **X** | | **714,9** | **662,5** | | **397,7** | | **40** | | | |
| 1 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 68 | | | | 1968 | | 2012 | | деревянные | | 2 | 1 | | 356,8 | 327,6 | | 191,9 | | 22 | | | |
| 2 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 76 | | | | 1972 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 358,1 | 334,9 | | 205,8 | | 18 | | | |
| **Итого на 2019 г.** | | | | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | **X** | | **10 216,6** | **9 362,4** | | **7 844,4** | | **643,0** | | | |
| 1 | с. Юрла, ул. 70 лет Октября, д. 13 | | | | 1988 | |  | | кирпичные | | 2 | 1 | | 696,60 | 597,90 | | 597,90 | | 49 | | | |
| 2 | с. Юрла, ул. Барабанова, д. 9 | | | | 1971 | |  | | деревянные | | 2 | 2 | | 346,00 | 314,60 | | 185,60 | | 47 | | | |
| 3 | с. Юрла, ул. Барабанова, д. 11 | | | | 1976 | |  | | деревянные | | 2 | 2 | | 501,00 | 501,00 | | 501,00 | | 29 | | | |
| 4 | с. Юрла, ул. Гагарина, д. 8 | | | | 1970 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 353,30 | 324,85 | | 150,80 | | 25 | | | |
| 5 | с.Юрла, ул.Гагарина,13 | | | | 1961 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 178,10 | 131,30 | | 20,50 | | 16 | | | |
| 6 | с. Юрла, ул. Герцена, д. 15 | | | | 1986 | |  | | деревянные | | 2 | 2 | | 524,20 | 434,30 | | 434,30 | | 37 | | | |
| 7 | с. Юрла, ул. Герцена, д. 16 | | | | 1981 | | 2010 | | деревянные | | 2 | 2 | | 582,60 | 496,90 | | 496,90 | | 23 | | | |
| 8 | с. Юрла, ул. Герцена, д. 17 | | | | 1983 | | 2010 | | деревянные | | 2 | 2 | | 570,60 | 475,60 | | 475,60 | | 28 | | | |
| 9 | с. Юрла, ул. Калинина, д. 8 | | | | 1976 | |  | | деревянные | | 2 | 2 | | 530,00 | 530,00 | | 530,00 | | 26 | | | |
| 10 | с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 7 | | | | 1966 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 254,40 | 232,90 | | 117,50 | | 10 | | | |
| 11 | с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 21 | | | | 1975 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 361,30 | 328,90 | | 328,90 | | 14 | | | |
| 12 | с. Юрла, ул. Комсомольская, д. 9 | | | | 1985 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 191,00 | 191,00 | | 191,00 | | 6 | | | |
| 13 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 8 | | | | 1968 | |  | | деревянные | | 2 | 3 | | 593,30 | 532,20 | | 359,70 | | 44 | | | |
| 14 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 10 | | | | 1968 | |  | | кирпичные | | 2 | 2 | | 562,20 | 505,40 | | 339,70 | | 43 | | | |
| 15 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 12 | | | | 1980 | |  | | кирпичные | | 2 | 2 | | 754,00 | 754,00 | | 754,00 | | 35 | | | |
| 16 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 14 | | | | 1978 | |  | | кирпичные | | 2 | 2 | | 779,00 | 779,00 | | 779,00 | | 53 | | | |
| 17 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 62 | | | | 1965 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 360,30 | 333,90 | | 166,40 | | 20 | | | |
| 18 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 64 | | | | 1968 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 359,80 | 330,20 | | 208,60 | | 23 | | | |
| 19 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 68 | | | | 1968 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 356,80 | 327,60 | | 191,90 | | 22 | | | |
| 20 | с.Юрла, ул.Свердлова, 74 | | | | 1968 | | 2012 | | деревянные | | 2 | 1 | | 355,80 | 324,80 | | 228,20 | | 24 | | | |
| 21 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 76 | | | | 1968 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 358,10 | 334,90 | | 205,80 | | 18 | | | |
| 22 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 78 | | | | 1973 | | 2012 | | деревянные | | 2 | 1 | | 358,10 | 326,70 | | 326,70 | | 30 | | | |
| 23 | с. Юрла, ул. Советская, д. 4 | | | | 1984 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 174,00 | 174,00 | | 174,00 | | 13 | | | |
| 24 | с. Юрла, ул. Советская, д. 13 | | | | 1966 | |  | | деревянные | | 2 | 2 | | 116,10 | 80,40 | | 80,40 | | 8 | | | |
| **Итого на 2020 г.** | | | | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | **X** | | **533,9** | **456,1** | | **248,7** | | **40,0** | | | |
| 1 | с.Юрла, ул.Гагарина,13 | | | | 1961 | |  | | деревянные | | 2 | 1 | | 178,10 | 131,30 | | 20,50 | | 16 | | | |
| 2 | с.Юрла, ул.Свердлова, 74 | | | | 1968 | | 2012 | | деревянные | | 2 | 1 | | 355,80 | 324,80 | | 228,20 | | 24 | | | |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | [Способ формирования фонда капитального ремонта <\*>](file:///D:\Мои%20документы\Жилфонд\2018.10.24%20Краткосрочный%20план%20ремонта%20МКД%202018-2020%20г..xlsx#RANGE!P406) | |
| всего | в том числе | | | |  |  |  |  |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **2 665 369,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 665 369,09** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **19 775,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 775,63** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 9 778,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 778,86 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2018 | РО |
| 9 996,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 996,77 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2018 | РО |
| **1 495 100,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 495 100,5** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 17 847,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 847,32 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 330 597,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 597,41 | 1 050,85 | 1 050,85 | 31.12.2019 | РО |
| 14 954,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 954,85 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 9 696,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 696,77 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 3 919,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919,31 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 12 963,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 963,86 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 14 832,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 832,47 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 14 196,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 196,66 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 15 820,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820,50 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 244 742,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 742,97 | 1 050,85 | 1 050,85 | 31.12.2019 | РО |
| 9 817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817,67 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 5 701,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701,35 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 15 886,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 886,17 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 15 086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 086,19 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 22 506,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 506,90 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 23 253,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 253,15 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 9 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 966,92 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 9 856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 856,47 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 334 479,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 479,60 | 1 021,00 | 1 021,00 | 31.12.2020 | РО |
| 9 695,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 695,28 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 341 932,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 932,90 | 1 021,00 | 1 021,00 | 31.12.2020 | РО |
| 9 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 752,00 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 5 193,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 193,90 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| 2 399,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,94 | 29,85 | 29,85 | 31.12.2019 | РО |
| **1 150 492,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 150 492,9** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 818 872,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 872,15 | 6 236,65 | 6 236,65 | 31.12.2020 | РО |
| 331 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 620,80 | 1 021,00 | 1 021,00 | 31.12.2019 | РО |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2 к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2020 годы |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | [Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации](consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE1421A650C9F9174C31AF9E072CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A280F053E6E09BBF87D04C9172D93612C2D184F2108d1bBH) | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | комплексное обследование технического состояния многоквартирного дома | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | |
| ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Всего по МО:** | | **2 665 369,09** | **1 701 088,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **279 466,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Итого на 2018 г.** | | **19 775,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 775,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 68 | 9 778,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9778,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 76 | 9 996,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9996,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого на 2019 г.** | | **1 495 100,52** | **1 235 410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **259 690,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1 | с. Юрла, ул. 70 лет Октября, д. 13 | 17 847,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17847,315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | с. Юрла, ул. Барабанова, д. 9 | 330 597,41 | 321 206,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9390,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | с. Юрла, ул. Барабанова, д. 11 | 14 954,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14954,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | с. Юрла, ул. Гагарина, д. 8 | 9 696,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9696,7725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | с.Юрла, ул.Гагарина,13 | 3 919,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3919,305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | с. Юрла, ул. Герцена, д. 15 | 12 963,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12963,855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | с. Юрла, ул. Герцена, д. 16 | 14 832,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14832,465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | с. Юрла, ул. Герцена, д. 17 | 14 196,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14196,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | с. Юрла, ул. Калинина, д. 8 | 15 820,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15820,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 7 | 244 742,97 | 237 790,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6952,065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 21 | 9 817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9817,665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | с. Юрла, ул. Комсомольская, д. 9 | 5 701,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5701,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 8 | 15 886,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15886,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 10 | 15 086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 12 | 22 506,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22506,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 14 | 23 253,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23253,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 62 | 9 966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9966,915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 64 | 9 856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 68 | 334 479,60 | 334 479,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | с.Юрла, ул.Свердлова, 74 | 9 695,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9695,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 76 | 341 932,90 | 341 932,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 78 | 9 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9751,995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | с. Юрла, ул. Советская, д. 4 | 5 193,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5193,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | с. Юрла, ул. Советская, д. 13 | 2 399,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2399,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого на 2020 г.** | | **1 150 492,95** | **465 678,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1 | с.Юрла, ул.Гагарина,13 | 818 872,15 | 134 057,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | с.Юрла, ул.Свердлова, 74 | 331 620,80 | 331 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Продолжение таблицы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | [Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. N 304-ПК](consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE1437A53C94F21C476BA09C00229F2FF09AC84799B59C8D7D8C7D4C40316E09B0A92C42974E7ED12A202F005320090D37406CdDb5H) | | | | | | |
| ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | разработка (экспертиза) проектной документации | инструментальное обследование при разработке проектной документации |
|
| м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **684 814,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **684 814,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 814,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2020 годы | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| N п/п | Наименование МО | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
| м2 | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **Юрлинское сельское поселение** | **11 465,4** | **723** | **0** | **8** | **8** | **12** | **28** | **0,00** | **404 811,97** | **321 251,50** | **1 939 305,62** | **2 665 369,09** |
| **Всего по МО** | | **11 465,4** | **723** | **0** | **8** | **8** | **12** | **28** | **0,00** | **404 811,97** | **321 251,50** | **1 939 305,62** | **2665369,09** |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | | 714,9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 775,63 | 19775,63 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | | 10216,6 | 643 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0,00 | 404811,9725 | 321251,5 | 769037,05 | 1495100,52 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. | | 533,9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1150492,95 | 1150492,95 |