**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.01.2019 № 15

Об утверждении муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения на 2019-2020 годы»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1331-п «Об утверждении государственной программы "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», Постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. N 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы», администрация Юрлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную программу «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения на 2019-2020 годы».
2. Постановление администрации Юрлинского сельского поселения от 10.09.2018 г. №184 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций»» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского

сельского поселения                                                                Е.И. Верхоланцева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Юрлинского сельского

поселения от 31.01.2019 г. № 15

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2020 ГОДЫ»**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование муниципальной адресной программы | Муниципальная адресная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения на 2019-2020 годы» (далее - Программа) |
| 1.2 | Основание для разработки Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации;- Постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020годы»;- Приказ Министерства строительства и архитектуры Пермского края от 22.03.2018г. № СЭД-358-01-12-68 «Об утверждении форм заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года» |
| 1.3 | Разработчик Программы | Администрация Юрлинского сельского поселения |
| 1.4 | Основные цели Программы | Цели Программы:1) обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01 января 2012 года в установленном законодательством порядке;2) ликвидация к 2021 году аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения, площадью 1018,7 кв.м. |
| 1.5 | Задачи Программы | Основные задачи Программы:1) направление заявки на участие в региональной адресной программе по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы»;2) разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ);3) решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения, признанном аварийным после 1 января 2012 года;4) снос до 31 декабря 2020 года расселенных жилых домов, признанных аварийными. |
| 1.6 | Основные показатели программы | Количество МКД, в которых планируется произвести переселение граждан – 4.Прогнозный объем финансирования Программы – **23231947** рублей, в том числе:- за счет средств бюджета Пермского края – 17793069 рублей;- за счет средств местного бюджета – 5438878 рублей. |
| 1.7 | Сроки реализации Программы | 2019-2020 годы |
| 1.8 | Исполнитель основных мероприятий | Администрация Юрлинского сельского поселения |
| 1.9 | ОжидаемыерезультатывыполненияПрограммы | 1. Расселенная площадь жилых помещений – 1018,7 кв.м.2. Количество переселенных жителей – 91 чел.3. Общая площадь высвобожденных земельных участков – 2500 кв.м. |

**1. Общие положения**

Муниципальная адресная Программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения на 2019-2020 годы»  (далее - Программа) разработана для реализации мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в рамках реализации утвержденной постановлением Правительства Пермского края региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы.

Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

На территории Юрлинского сельского поселения после 01 января 2012 года признаны непригодными для проживания 4 многоквартирных дома общей площадью 1197 кв. м. Общая площадь жилых помещений, подлежащая расселению, составляет 1107,9 кв.м., в том числе: в 2018 г. произведено частичное расселение – расселена занимаемая гражданами жилая площадь 89,2 кв.м. (путем выкупа). Настоящей Программой предусмотрено расселение не расселенной жилой площади – 1018,7 кв.м. Общее количество граждан подлежащих расселению 101 чел., из них в 2018 году расселены 10 человек. Количество не расселенных граждан, планируемых к расселению, настоящей Программой составляет 91 человек.

Перечень аварийных многоквартирных домов Юрлинского сельского поселения подлежащих расселению приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Проживание в аварийном фонде снижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в жилых помещениях аварийного дома практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования, то есть снижается потенциальный рынок коммунальных услуг.

Договор о развитии застроенной территории, заключенного в соответствии со статьями 46.1 и 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации после 1 января 2018 года, в отношении территории, на которой расположен многоквартирный дом, включенный в муниципальную адресную программу отсутствует.

**2. Цели и задачи Программы**

2.1. Цели Программы:

2.1.1. обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2012 года в установленном законодательством порядке;

2.1.2. ликвидация до 31.12.2020 года аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения.

2.2. Основные задачи Программы:

1) направить заявки на участие в региональной адресной программе по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы»;

2) разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ);

3) решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

**3. Прогноз конечных результатов программы**

Реализация программных мероприятий, при софинансировании из бюджета Пермского края в рамках региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы позволит:

расселить площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда - 1018,7 кв.м.

переселить жителей из жилых помещений аварийного жилищного фонда - 91 человек;

высвободить земельные участки, после сноса многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы, для строительства объектов социальной, транспортной инфраструктуры – общей площадью 2500 кв.м.

Планируемые показатели выполнения Программы рассчитаны в натуральных показателях, представлены в приложении 3 к настоящей Программе.

**4. Сроки и этапы реализации программы**

Срок реализации программы 2019-2020 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

**5. Перечень основных и программных мероприятий**

5.1. Мероприятия Программы подлежат реализации в случае их утверждения в региональной адресной программе Пермского края по расселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 года.

Основные мероприятия Программы включают в себя:

- подача заявки на участие в региональной адресной программе Пермского края по расселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 года;

- в случае утверждения мероприятий Программы в региональной адресной программе Пермского края по расселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 года:

- заключение соглашения на получении субсидии из краевого бюджета на реализацию Программы;

- реализация мероприятий по расселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 года.

5.2. Механизм реализации Программы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

5.2.1. Исполнитель Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование средств краевого и местного бюджета, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;

- обеспечивает согласованность действий исполнителя и участников Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчёты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

5.3. В рамках реализации Программы предусмотрено переселение граждан и снос аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем:

1) приобретения жилых помещений в соответствии со ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного жилищного фонда, в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) выплаты лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного жилищного фонда, возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень аварийных многоквартирных домов Юрлинского сельского поселения подлежащих расселению по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

**6. Нормативно-правовое обеспечение Программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены следующими нормативными документами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы;

- Постановление Правительства Пермского края от 14 марта 2018г. № 110-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020годы»;

- Приказ Министерства строительства и архитектуры Пермского края от 22.03.2018г. № СЭД-358-01-12-68 «Об утверждении форм заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года».

**7. Перечень целевых показателей**

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации приведён в Приложении 3 к настоящей Программе.

**8. Ресурсное обеспечение Программы**

8.1. Обоснование объемов средств на реализацию Программы

Объем финансирования на проведение мероприятий в рамках реализации Программы определяется исходя из общей площади расселяемых жилых помещений в домах, включенных в перечень аварийных многоквартирных домов, и средней  расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края.

Включение многоквартирных домов в Программу осуществлялось на основании документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с учетом сформированных территорий, земельные участки которых в дальнейшем можно будет выставить на торги, и полученные от продажи средства использовать на мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда.

8.2. Расселению подлежит в рамках Программы четыре многоквартирных дома. Общая площадь жилых помещений, не расселенных из аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению, составляет 1018,7 кв.м.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

путем выплаты собственникам выкупной цены за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения.

8.3. Общая стоимость мероприятий Программы составляет **23231947** рублей.

Исходя из положений, изложенных в постановлении Правительства Пермского края от 14 марта 2018г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы», доля софинансирования за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников (средств собственников жилых помещений) не может быть менее 25% от общего объема средств, необходимых для расселения аварийного жилищного фонда в соответствии с Программой.

Источники финансирования сведены в таблицу:

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования |
| 2019 г. | 2020 г. | ИТОГО |
| Бюджет Пермского края | 4079158 | 13569801 | 17648959 |
| Бюджет Юрлинского сельского поселения | 1359720 | 4223268 | 5582988 |
| Итого по годам | 5438878 | 17793069 | 23231947 |
| Всего по программе: | **23231947** |

**9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения;

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы.

В случае наступления рисков муниципальная программа подлежит корректировке, в случае неполучения софинасирования из бюджета Пермского края возможна отмена муниципальной программы.

**10. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её исполнения за отчётный финансовый год и в целом – после завершения реализации Программы.

Обязательным условием оценки эффективности Муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей Муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев оценки планируемой эффективности реализации Муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Муниципальной программы в экономическое развитие Юрлинского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов Муниципальной программы на различные сферы экономики Юрлинского сельского поселения;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации Муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка эффективности Муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки
и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Муниципальной программы в социально-экономическое развитие Юрлинского сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского

сельского поселения на 2019-2020 годы»

**Перечень аварийных многоквартирных домов Юрлинского сельского поселения подлежащих расселению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания расселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| Номер | Дата | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Юрла, ул. Калинина, д. 12 | 127 | 14.06.2018 | 30.11.2019 | 30.09.2020 | 22 | 22 | 244,4 | 6 | 3 | 3 | 244,4 | 117,2 | 127,2 | 5438878 | 4079158 | 1359720 | 244,4 |
|  | Итого 2019 год |  |  |  |  | 22 | 22 | 244,4 | 6 | 3 | 3 | 244,4 | 117,2 | 127,2 | 5438878 | 4079158 | 1359720 | 244,4 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Юрла, ул. Советская, д. 13 | 233 | 31.10.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 14 | 14 | 112,4 | 5 | 0 | 5 | 112,4 | 0 | 112,4 | 2626451 | 1969838 | 656613 | 112,4 |
| 3 | с.Юрла, ул. Свердлова, д. 68 | 273 | 20.12.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31 | 31 | 330,1 | 10 | 6 | 4 | 330,1 | 232,6 | 97,5 | 7713447 | 5785085 | 1928362 | 330,1 |
| 4 | с.Юрла, ул. Свердлова, д. 76 | 274 | 20.12.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 24 | 24 | 331,8 | 10 | 7 | 3 | 331,8 | 242,6 | 89,2 | 7753171 | 5814878 | 1938293 | 331,8 |
|  | Итого 2020 год |  |  |  |  | 69 | 69 | 774,3 | 25 | 13 | 12 | 774,3 | 475,2 | 299,1 | 18093069 | 13569801 | 4523268 | 774,3 |
|  | Всего |  |  |  |  | **91** | **91** | **1018,7** | **31** | **16** | **15** | **1018,7** | **592,4** | **426,3** | **23531947** | **17648959** | **5882988** | **1018,7** |

Приложение 2

к муниципальной адресной программе «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского

сельского поселения на 2019-2020 годы»

**Перечень аварийных многоквартирных домов Юрлинского сельского поселения** **подлежащих расселению по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м |
| всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |
| кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **2019 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | с.Юрла, ул. Калинина, д. 12 | 244,4 | 117,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,2 | 2830709 | 22254 | 117,2 | 2608169 | 22254 | 5438878 | 0 | 22254 |
|   | Итого 2019 год | 244,4 | 117,2 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 127,2 | 2830709 | Х | 117,2 | 2608168,8 | Х | 5438878 | 0 | Х |
|   | **2020 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Юрла, ул. Советская, д. 13 | 112,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,4 | 2626451 | 23367 | 0 | 0 | 23367 | 2626451 | 0,00 | 23367 |
| 3 | с.Юрла, ул. Свердлова, д. 68 | 330,1 | 232,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 2278283 | 23367 | 232,6 | 5435164 | 23367 | 7713447 | 0,00 | 23367 |
| 4 | с.Юрла, ул. Свердлова, д. 76 | 331,8 | 242,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,2 | 2084338 | 23367 | 242,6 | 5668834 | 23367 | 7753172 | 0,00 | 23367 |
|   | Итого 2020 год | 774,3 | 475,2 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 299,1 | 6989071 | Х | 475,2 | 11103998 | Х | 18093070 | 0 | Х |
|  | **ВСЕГО** | **1018,7** | **592,4** | **0** | **0** | **Х** | **0** | **0** | **Х** | **426,3** | **9819780** | **Х** | **592,4** | **13712167** | **Х** | **23531947** | **0** | **Х** |

Приложение 3

к муниципальной адресной программе «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского

сельского поселения на 2019-2020 годы»

**Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы**

**«Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения на 2019-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь жилых помещений, кв.м. | Количество переселенных жителей, чел. | Общая площадь, высвобожденных земельных участков, кв.м. |
| 2019 г. | 2020 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Юрлинское сельское поселение | 244,4 | 774,3 | 1018,7 | 22 | 69 | 91 | 0 | 2500 | 2500 |